КИБЕРЭДЭН: ЦИФРОВАЯ ЭРА

ДОРОЖНАЯ КАРТА — ПОЛНЫЙ ПЛАН РАЗРАБОТКИ

nazrOS-softhard  ·  2025–2026

# ОБЗОР ФАЗА ПО ФАЗАМ

| ФАЗА | НАЗВАНИЕ | ЧТО ДЕЛАЕМ | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка | Документы, репо, инструменты | СЕЙЧАС |
| 1 | Прототип | UE5 первая сцена, персонаж, механики | ПК НУЖЕН |
| 2 | Альфа | Бытовые квесты, синхронизация, лаба | — |
| 3 | Бета | Онлайн, другие Киберы, мировые события | — |
| 4 | Релиз v1.0 | Карма, портал в Rust, cybereden.ru мост | — |

# ФАЗА 0 — ПОДГОТОВКА (сейчас, с телефона)

Всё что можно сделать до получения рабочей станции.

## 0.1 Документация — ГОТОВО

✓ GDD v0.4 создан

✓ README.md создан

✓ Репозиторий cybereden-game на GitHub

✓ Структура папок создана

## 0.2 Генерация ассетов с телефона

Пока нет ПК — генерируем концепт-арт, персонажей, текстуры онлайн-инструментами.

Grok (xAI) — генерация изображений

| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Доступ с телефона | grok.com — браузер или приложение X (Twitter) |
| Что умеет | Генерация изображений через Aurora, текст, код, анализ |
| Лимиты (бесплатно) | ~10 изображений в день, текст без лимита |
| Лимиты (Premium X) | Больше генераций, приоритет |
| Grok Builder | Создание простых веб-приложений и интерфейсов |
| Лучше всего для | Концепт-арт, мудборды, UI-макеты, референсы |

Промпты для КиберэдэН:

- cyberpunk gothic city district, dark neon green aesthetic, hyperrealistic, UE5 style

- cyberpunk character hacker female/male, dark clothing, neon green accents, concept art

- cyberpunk laboratory interior, dark room, neon lighting, electronic equipment, UE5

- dark net underground market, cyberpunk aesthetic, neon signs, fog, hyperrealistic

Midjourney — концепт-арт

| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Доступ | midjourney.com или Discord с телефона |
| Лимиты (бесплатно) | ~25 генераций пробный период |
| Лимиты (Basic $10/мес) | 200 генераций в месяц |
| Лучше всего для | Высококачественный концепт-арт персонажей и локаций |

Leonardo.ai — персонажи и текстуры

| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Доступ | leonardo.ai — браузер, есть мобильное приложение |
| Лимиты (бесплатно) | 150 кредитов в день (~30 изображений) |
| Лучше всего для | Персонажи, текстуры, game-ready ассеты |
| Особенность | Есть модели специально для игровых ассетов |

Meshy.ai — 3D модели

| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Доступ | meshy.ai — браузер |
| Лимиты (бесплатно) | 200 кредитов в месяц |
| Что умеет | Текст/изображение → 3D модель → экспорт FBX/OBJ/GLB |
| Интеграция | Экспорт напрямую в UE5 через FBX |

Ready Player Me — базовый персонаж

| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Доступ | readyplayer.me — браузер, бесплатно |
| Что умеет | Создание 3D аватара → экспорт GLB → в UE5 |
| Лимиты | Бесплатно без лимитов |
| Использование | Базовый скелет Кибера для прототипа |

## 0.3 Сценарий и диалоги с телефона

- Пишем сценарий Кармы в Notion или Google Docs

- Используем ChatGPT / Grok для генерации диалогов NPC

- Фиксируем всё в Docs/Scenario/ на GitHub

- Составляем список всех квестов с описанием

# ФАЗА 1 — ПРОТОТИП (нужен ПК)

## 1.1 Установка UE5

- Скачать Epic Games Launcher с epicgames.com

- Войти / создать аккаунт Epic Games

- В лаунчере: Unreal Engine → Install → выбрать версию 5.3 или 5.4

- Размер установки: ~60–80 GB — нужен быстрый SSD

- После установки: New Project → Games → Blank → выбрать C++ или Blueprint

⚠ Минимум для UE5: CPU 6 ядер, RAM 32 GB, GPU RTX 2080 / RX 6700 XT, SSD 100 GB

⚠ Для Lumen (реалистичное освещение) нужна RTX карта

## 1.2 Первый проект UE5

| ШАГ | ДЕЙСТВИЕ | РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | New Project → Games → Third Person | Стартовый шаблон с персонажем и камерой |
| 2 | Переименовать проект: CyberEden | Папка проекта создана |
| 3 | Включить Lumen: Project Settings → Rendering | Реалистичное освещение включено |
| 4 | Включить Nanite для мешей | Высокополигональные модели без потерь FPS |
| 5 | Настроить Git LFS для репо | Ассеты синхронизируются корректно |

## 1.3 Первая локация — Комната Кибера

Первая сцена — комната перед монитором. Это стартовая точка игры и место «возрождения».

| ЧТО ДОБАВИТЬ | КАК СОЗДАТЬ | ИНСТРУМЕНТ |
| --- | --- | --- |
| Комната — стены, пол, потолок | BSP Brush или Modeling Mode в UE5 | UE5 встроенный |
| Монитор с cybereden.ru | Static Mesh + Material с текстурой | Quixel Bridge |
| Рабочий стол, стул | Quixel Megascans — бесплатные ассеты | Quixel Bridge |
| Освещение — неоновое зелёное | Point Light + Rect Light, цвет #00FF88 | UE5 встроенный |
| Атмосфера — туман, пыль | Exponential Height Fog + Volumetric | UE5 встроенный |
| Звук — ambient cyberpunk | Sound Cue + Ambient Sound Actor | freesound.org |

⚠ Не делай сразу большой открытый мир. Начни с одной комнаты — доведи до идеала.

## 1.4 Персонаж — Кибер

| ЭТАП | ИНСТРУМЕНТ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Базовый меш | Ready Player Me → экспорт GLB | Быстрый старт, есть скелет |
| Импорт в UE5 | Import → skeletal mesh | Настройка скелета и анимаций |
| Анимации базовые | Mixamo.com — бесплатно | Ходьба, бег, стойка, взаимодействие |
| Кастомизация внешности | Blueprint + Morph Targets | Создание системы редактора Кибера |
| Продвинутый персонаж | MetaHuman Creator (Epic) | Фотореалистичный персонаж, бесплатно |

## 1.5 Первые механики — Blueprint

Blueprint — визуальное программирование UE5. Не требует знания C++ для старта.

| МЕХАНИКА | КАК ПРОПИСАТЬ В BLUEPRINT | СЛОЖНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Потребности (сон/еда/гигиена) | Float переменные 0-100 + таймер убывания | ★★☆☆☆ |
| Влияние на настроение | Функция вычисления среднего из всех потребностей | ★★☆☆☆ |
| Квест — помой посуду | Quest Component + Trigger Box + диалог | ★★★☆☆ |
| XP и ранги | Integer переменная + DataTable рангов | ★★☆☆☆ |
| Таймер синхронизации | Timer + UI виджет с обратным отсчётом | ★★★☆☆ |
| Взаимодействие с объектами | Line Trace + Interface + анимация | ★★★☆☆ |

## 1.6 Где учиться UE5

| РЕСУРС | ЧТО ИЗУЧАТЬ | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| dev.epicgames.com/courses | Официальные курсы Epic — Blueprint, Lumen, Nanite | Видео, бесплатно |
| youtube: Unreal Sensei | Blueprint с нуля, быстро и понятно | Видео, бесплатно |
| youtube: Ryan Laley | Конкретные механики — квесты, инвентарь, UI | Видео, бесплатно |
| youtube: Matt Aspland | Системы персонажа, анимации | Видео, бесплатно |
| docs.unrealengine.com | Официальная документация | Текст |

# ФАЗА 2 — АЛЬФА

## 2.1 Локации

| ЛОКАЦИЯ | ЧТО ДОБАВИТЬ |
| --- | --- |
| Улица города | Процедурные здания + Quixel ассеты + NPC толпа |
| Лаборатория Кибера | Верстак, 3D-принтер, пайка, оборудование |
| Супермаркет | Квест «закажи еду», логистика |
| Даркнет-подземка | Рынок устройств, информаторы, особая атмосфера |

## 2.2 Система квестов

- Quest Manager Blueprint — центральный менеджер всех квестов

- DataTable квестов — название, описание, условие, XP, награда

- Бытовые квесты: посуда, душ, уборка, стирка — базовый набор

- UI дневника — список квестов, прогресс, отметки выполнения

## 2.3 Синхронизация с cybereden.ru

- HTTP запросы из UE5 в Express API — отправка XP и событий

- Таблица game_profiles в Supabase

- Страница /kibla/{username} на платформе

- Дневник через Telegram бот и веб-форму

# ФАЗА 3 — БЕТА (онлайн)

- Интеграция Epic Online Services (EOS) — бесплатный мультиплеер от Epic

- Система сессий — игроки видят друг друга в мире

- Мировые события — глобальные триггеры для всех Киберов

- VR-зал презентаций — общее пространство для событий

- Рынок устройств — торговля между игроками

# ФАЗА 4 — РЕЛИЗ v1.0

- Система Кармы — ручной допуск, персональный сценарий

- Портал в Rust — доступен с ранга АРХИТЕКТОР ЯДРА

- Полная интеграция nazrOS — все протоколы в игре

- Публичный релиз на Steam / Epic Games Store

# ПОЛНЫЙ СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

| ИНСТРУМЕНТ | ЗАДАЧА | ЦЕНА | С ТЕЛЕФОНА |
| --- | --- | --- | --- |
| Grok (grok.com) | Концепт-арт, код, сценарий | Бесплатно / Premium | ДА |
| Leonardo.ai | Персонажи, текстуры | 150 кредитов/день бесплатно | ДА |
| Meshy.ai | 3D модели из текста/фото | 200 кредитов/мес бесплатно | ДА |
| Ready Player Me | Базовый персонаж | Бесплатно | ДА |
| Mixamo | Анимации персонажа | Бесплатно | ДА |
| Quixel Bridge | Фотореалистичные ассеты | Бесплатно с UE5 | НЕТ |
| MetaHuman Creator | Фотореалистичный персонаж | Бесплатно с UE5 | НЕТ |
| Unreal Engine 5 | Движок | Бесплатно до $1M выручки | НЕТ |
| Blender | 3D моделирование | Бесплатно | НЕТ |
| freesound.org | Звуки и амбиент | Бесплатно | ДА |
| Notion | Сценарий, заметки | Бесплатно | ДА |

# ПЛАН — ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

До получения рабочей станции — максимум подготовки.

| ПРИОРИТЕТ | ЗАДАЧА | ИНСТРУМЕНТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генерировать концепт-арт комнаты Кибера | Grok / Leonardo.ai |
| 2 | Генерировать концепт-арт персонажа Кибера | Grok / Leonardo.ai |
| 3 | Создать базового персонажа | Ready Player Me |
| 4 | Написать сценарий Кармы — текст | Notion + Grok |
| 5 | Написать диалоги первых NPC | Notion + ChatGPT / Grok |
| 6 | Список всех квестов Фазы 1 с описанием | Google Docs |
| 7 | Мудборд эстетики — референсы | Pinterest / Grok |
| 8 | Загрузить всё в Docs/ на GitHub | GitHub браузер |

Дорожная карта v1.0 — обновляется по мере прохождения фаз